|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| 姓名 | 夏弋昕 | 时间 | 2025.03.26 | 团队项目名称 | 食堂点单小程序-锦食江安 |
| 工作总结 | 完成的内容：  微信小程序前端基本框架  后端程序  具体需求规格说明书完善  未完成的内容：  具体图片插入  食堂及自身定位功能 | | | | |
|
| 现存问题：  微信开发者工具不能将过大数据包打包到手机上测验  而数据包过大的原因是已有图片过大 | | | | |
|
| 改进建议：  改进建议：  将图片和一些静态资源放到后端 | | | | |
|
|
|
| 工作计划 | 第四周进行后端初步编写  第五周完成各种需求说明  第六周将基本的功能（定位、推荐、评论等功能除外）完善 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|