|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| 姓名 | 夏弋昕 | 时间 | 2025.04.1 | 团队项目名称 | 食堂点单小程序-锦食江安 |
| 工作总结 | 完成的内容：  微信小程序前端基本框架  后端程序  具体需求规格说明书完善  具体图片插入  基本定位功能  未完成的内容：  在定位的基础上，提供不同食堂的选择和寻路等拓展功能 | | | | |
|
| 现存问题：  无 | | | | |
|
| 改进建议：  使用不同的图标和描述信息显示自身和其他食堂位置 | | | | |
|
|
|
| 工作计划 | 第四周进行后端初步编写  第五周完成各种需求说明  第六七周将基本的功能（定位、推荐、评论等功能除外）完善，并插入了图片  第八周调用腾讯地图API实现基本的定位功能，使能显示自身位置  第九周调用腾讯地图API实现定位功能，并完善 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|